# Roadmap de desarrollo y aceptación

Fases por resultados sin calendario para la beta y su evolución

# 1 Disciplina de ejecución

El desarrollo avanza por capacidades completas y pruebas de aceptación, sin fechas impuestas. Las fases de entorno y validación preparan la etapa básica; la etapa intermedia incorpora controles e integración y la última incorpora OCR.

Codex ejecutará un mandato integral por fase. Resolverá errores ordinarios del alcance en conjunto y entregará una evidencia consolidada. Un fallo que comprometa dinero, aislamiento, comprobantes o recuperación se escala de inmediato y bloquea el cierre.

La preparación del entorno tiene autorización en este paquete. Las fases funcionales describen el trabajo siguiente; su implementación comienza mediante un mandato explícito. No cambiar el roadmap del ERP ni añadir funciones ajenas a la aplicación.

# 2 Preparación del entorno

Entregables: diagnóstico del equipo, lectura de referencia ERP, comparación tecnológica, decisión justificada, repositorio independiente, esqueleto compilable, configuración VS Code y documentación reproducible. Aplicar el documento 01.

Aceptación: ejecución reproducible de análisis y arranque; aplicación vacía compilada e instalada en Android; ruta iOS verificada o bloqueo documentado. Versiones, cambios y evidencias registrados sin secretos.

Punto de control: no declarar iOS listo por una compilación Android. No seleccionar bibliotecas de Excel o PDF solo por publicidad; su compatibilidad debe probarse en el recorrido siguiente.

# 3 Etapa básica y prueba del recorrido completo

Construir primero una sección funcional que guarde una compra y una foto en SQLite y almacenamiento privado, las recupere al reiniciar y genere un Excel y un PDF con la identificación y el comprobante.

Incluir desde este recorrido una copia de respaldo restaurable. La captura debe aceptar ausencia de factura. El número de documento conserva ceros y el importe conserva centavos.

Aceptación Android e iOS: capturar con cámara o selector, cerrar y reabrir, consultar la foto sin depender de la galería original, exportar y abrir los archivos en aplicaciones externas. Si una plataforma no está accesible, su prueba queda pendiente y limita la certificación.

No cerrar esta fase con una maqueta o una captura de pantalla. La evidencia debe relacionar registro, archivo exportado, imagen y restauración.

# 4 Etapa básica y operación completa de la beta

Completar gestiones, empresas o personas, ámbito personal, asignaciones mixtas, pagos y fondos, anticipos, reembolsos parciales, devoluciones y créditos comerciales. Agregar búsqueda, correcciones e historial y cierre independiente de la liquidación.

Entregar resumen por moneda y responsable; pendientes de gestiones anteriores; exportación individual por destinatario y selección de fotos. Vincular reembolsos a adelantos y pagos a compras para impedir doble conteo.

Aceptación: ejecutar los escenarios de la página siguiente y comprobar todos los saldos. Los cálculos deben depender de registros trazables y no de un total editable a mano.

Configuración: permitir crear, editar y desactivar catálogos; personalizar encabezados de Excel y PDF y usar etiquetas comprensibles. Probar que un cambio de nombre no altera una rendición emitida, que no se elimina una opción referenciada y que respaldo y restauración conservan configuraciones. Los campos descriptivos adicionales no podrán modificar saldos. Validar valores y ofrecer recuperación de preferencias sin borrar registros.

La interfaz se valida con captura real desde el teléfono: formularios legibles, contexto visible, navegación coherente, borradores y errores comprensibles. No posponer la usabilidad hasta el OCR.

# 5 Matriz de aceptación financiera de la beta

A1 Adelanto propio. Compra pagada por Winston por C$8,000; reembolso de C$3,000. Resultado: C$5,000 por recibir; no existe segundo gasto por el reembolso.

A2 Anticipo. Recibir C$100,000, pagar C$96,000 con esos fondos y devolver C$4,000. Resultado: custodia cero, sin reembolso personal. Antes de devolver, custodia C$4,000.

A3 Origen combinado. Compra de C$103,000 pagada con anticipo de C$100,000 y C$3,000 propios. Resultado: sin fondos del anticipo remanentes y C$3,000 por reembolsar.

A4 Crédito. Compra de C$10,000 a crédito y pago de C$4,000 con fondos de la empresa. Resultado: compra total C$10,000 y deuda C$6,000; no aparece una segunda compra.

A5 Períodos. Cerrar una gestión con C$5,000 pendientes y abrir otra con C$2,000 propios. Aplicar un depósito de C$7,000 entre ambas. Resultado: ambas liquidadas con una sola entrada bancaria.

A6 Mixto. Repartir C$1,000 en C$600 empresa A, C$250 empresa B y C$150 personal. Impedir asignaciones por C$1,001. El informe A no incluye las filas B ni personales.

A7 Respaldo duplicado. Adjuntar factura y voucher a una compra de C$5,500. Resultado: total C$5,500. Una liquidación resumen no agrega sus facturas otra vez.

A8 Monedas y correcciones. Registrar C$100 y US$10. Mostrar dos totales. Anular con motivo, reabrir informe cerrado y conservar evidencia del informe anterior.

A9 Protección. Interrumpir una exportación o restauración y simular una imagen ausente. No perder datos previos ni marcar una operación fallida como exitosa. Reintentar un registro no debe duplicar una operación confirmada.

# 6 Estabilización y entrega de la beta

Validar migración entre dos versiones reales de la base de prueba, restauración completa, actualización conservando datos e integridad de imágenes. Probar conjuntos de tamaños crecientes y documentar el límite medido; no prometer capacidad sin medición.

Revisar Excel con comprobantes y sin ellos, PDF de múltiples páginas, fotos giradas y documentos largos. No aceptar páginas recortadas ni totales que mezclen monedas. Conservar el corte y revisión del informe.

Entregables: instaladores o rutas de distribución efectivamente verificadas, instrucciones de instalación y respaldo, limitaciones conocidas y evidencia por plataforma. Mantener identificador y firma para actualizaciones. Los mecanismos concretos se verificarán con documentación vigente.

Cierre de beta: matriz financiera aprobada, exportaciones correctas, recuperación probada y sin defectos abiertos que puedan perder datos, alterar saldos o compartir información con el destinatario incorrecto. Defectos visuales no críticos se registran con impacto explícito.

# 7 Etapa intermedia

Mejorar controles de revisión, observaciones y aprobación, detección de duplicados y catálogos según el uso real. Antes de conectar el ERP, revisar su código y contratos vigentes y el objetivo activo autorizado.

Integración: catálogo y permisos por empresa, rendición versionada, envío con reintentos seguros, confirmación de recepción y estados de aceptación y liquidación. Los registros personales no se sincronizan por defecto.

Aceptación: sin duplicados después de desconexión y reenvío; rechazo de empresa no autorizada; estado trazable de documentos y comprobantes; conciliación entre aprobación y pago; ninguna escritura directa a la base del ERP.

La integración no exige esperar todo el ERP, pero sí un circuito receptor estable. Si falta, conservar exportación manual y no improvisar un puente contable.

# 8 Etapa final de OCR

Integrar lectura local que proponga fecha, proveedor, documento, importe y moneda. Separar texto reconocido de datos confirmados y conservar la foto. El registro manual debe seguir disponible.

Comparar opciones compatibles con ambos sistemas y el equipo real. No asumir que disponer de Gemini o Galaxy AI permite integrar sus funciones. MCP no es requisito para leer imágenes ni mantener SQLite.

Aceptación: conjunto de comprobantes con datos esperados verificados; medir coincidencia exacta por campo y documento completo, separando impresos, borrosos y manuscritos. No convertir estimaciones previas de fiabilidad en resultados de pruebas.

Exigir confirmación antes de guardar los datos propuestos; permitir corregir y registrar la corrección. Campos ambiguos quedan pendientes y nunca producen un pago, asiento o rendición automáticamente.

# 9 Evidencia y control de cambios

Cada cierre incluye commit completo, alcance final, pruebas ejecutadas y omitidas, dispositivos y versiones, exportaciones de ejemplo, restauración, defectos y limitaciones. El objetivo es demostrar la capacidad, no contar commits o documentos.

Una modificación de cálculos obliga a repetir los escenarios afectados; una modificación visual reversible no requiere rehacer toda la certificación financiera. Las correcciones ordinarias se agrupan dentro de la fase.

Nuevos requisitos se clasifican por impacto. No incorporar automáticamente banca, sincronización, contabilidad general, inventario o préstamos personales ajenos a gestiones. El propietario decide cambios de alcance con costo y consecuencias visibles.

Este documento y el plan 02 comparten la misma versión de alcance. Si divergen, resolver y actualizar ambos antes de delegar una fase; Codex no deberá escoger silenciosamente una interpretación.